Приложение № 2

УТВЕРЖДЕНО

постановлением Правительства

Воронежской области

**График выполнения работ**

**при строительстве объекта «Строительство газораспределительных сетей х. Зарослый Репьевского муниципального района Воронежской области»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Виды работ** | **2025 год** | | | | | | | | | | | **декабрь 2025 - декабрь 2035** | |
| Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь |
| Строительно-монтажные работы по линейному объекту и его неотъемлемых технологических частей: «Строительство газораспределительных сетей х. Зарослый Репьевского муниципального района Воронежской области». | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |  | |
| Приведение земельных участков в состояние, пригодное для использования в соответствии с видом разрешенного использования |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х | Х |  |  |
| Эксплуатация линейного объекта и его неотъемлемых технологических частей «Строительство газораспределительных сетей  х. Зарослый Репьевского муниципального района Воронежской области». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х | |